附件1：投标报价表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 阶段 | 工作内容概述 | 报价（单位：元） |
| 1 | 阶段（一）设计咨询、图纸审核 | 1、根据B级机房建设要求，落实各项标准和规范，审查建设单位提交的施工图纸、清单及相关计算文件等； 2、对照设计图稿，按照大楼现状及实地考察，给出多方位评估；3、根据甲方需求对《新数据中心机房建设项目招标文件》各项要素进行编写并提出建议；4、至少来现场3次，每次在现场至少连续工作2天。 | 　 |
| 2 | 阶段（二）现场过程监督 | 1. 协助甲方对中心机房各个系统、工序、工程进行现场技术把关；
2. 对关键性阶段工作进行核验、关键设备进行到货验收；

3、至少来现场8次，每次在现场至少连续工作2天。 | 　 |
| 3 | 阶段（三）竣工验收检测验证 | 1、对电力进行模拟负载，检测机房运行情况，消除后期正式投产使用的安全风险；2、对所有的基础设施工程、机房工程进行检测，要求100%全覆盖； 3、根据检测结果并结合完工状态提供整改建议； 4、及时对调整过的各类系统工程进行复测验证； 5、参加机房全量设备系统联合调试，参加机房建设现场例会； 6、项目完工总结报告提交、各类交付物提交；7、配合第三方现场检测各项要求。  | 　 |
| 4 | 阶段（四）CQC认证 | 1、进行专项的数据中心办公作业环境检测； 2、协助中国计量院现场完成等级认证； 3、依据《CQC数据中心场地基础设施认证技术规范》完成测试报告的审核及认证； 4、颁发《数据中心CQC认证证书 》。 | 　 |
| 5 | 阶段（五）后期咨询 | 1、后期技术服务阶段，整理重要技术档案；2、复查复检相关遗留问题情况；3、B级机房复评相关技术支持。 | 　 |
| 6 | 合计金额  | 小写： 大写： |
| 7 | 投标单位：*（盖章）* 投标代表：*（签字）* |
| 7 | 报价说明：1、实施过程中项目现场发生的柴油、水、电的消耗物资由甲方负责。 2、以上工作内容仅供参考，实际工作内容将按客户的实际需求予以调整。3、此报价包含安装、调试、运输、税金等一切费用。 |

附件2：

**投标承诺书**

投标单位服务承诺：

1.已仔细阅读本招标文件每一章节内容，知悉项目投标要求。

2.期限内出现故障，投标单位免费更换。

3.到货周期承诺。

4.设备及服务质量保证承诺。

5.其他承诺（投标单位可自行补充）。

注：各投标公司在投标时，须特别关注设备质量和保修、运维服务要求条款，请在服务承诺书中作出明确承诺。若公司在中标本项目履行合同期间，发生下述不良行为，本行有权单方面终止合同执行，并有权依法追究相关损失。

1.中标公司在设备及服务供应期间以次充好；

2.在保修、安装、调试、培训、运维服务期间未能按本行要求提供服务或服务不良，经本行领导或职能部门与公司方主要负责人进行谈话协商，仍然无法达到服务要求。

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

附件3：

**法定代表人授权委托书**

嵊州农商银行：

 （供应商全称）法定代表人 委托 来贵单位作为投标授权人，以本公司名义全权处理一切与该投标有关的事务。

本授权委托书 年 月 日签字生效，特此声明。

 法定代表人 ： （签字）

 投标授权人： （签字）

 公章： （敲章）

附件4：

**项目经理履职承诺书**

致 嵊州农商银行：

本人是（*公司全称*）项目经理（*姓名*），

身份证号码：

学历：

资质证书及编号：（*职称或证书，可写多个证书及编号*）

本人手机：

工作邮箱：

单位联系电话：

为切实履行本项目经理的职责，本人郑重承诺如下：

 一、全面履行甲方委托的全过程综合技术服务合同，主持本项目的全面工作。对现场我公司人员行为承担管理责任。

 二、执行有关本项目的法律、法规、规章、规范、强制性标准和制度；遵守职业道德,严控安全作业风险。

 三、严格按照本项目合同的要求进行相关工作，依法行使签字权。本项目涉及我公司的文件签字，均由本人签署。

 四、现场亲自组织并参与设计审核、现场过程监督、竣工验收检测、CQC等级认证、后期技术服务等环节。在本项目合同实施期间不调离本项目经理岗位。持证上岗，不挂名虚设；

 五、廉洁从业，自觉抵制腐败行为。

 本人保证新数据中心机房全过程工程咨询和竣工验收检测项目（设计咨询、图纸审核、现场过程监督、竣工验收检测验证、CQC等级B级认证）在实施期间全程跟踪到位，履行项目经理职责。

单位名称（*盖公章*）

项目经理（*承诺人签字*）

时 间： 年 月 日

附件5：

**本项目的主要人员组成表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业职称或注册、执业资格 | 所从事专业 | 拟担任何种专业岗位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | . |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附本项目组成人员相关证明材料并加盖公章，项目开展期间清单内人员需到岗对接跟进。

附件6： **技术评分表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 分值（分） | 评分标准 |
| 资质和实施能力 | 17 | 一、投标单位具有CMA资质证书的得1分；具有CNAS资质证书的得1分；是CQC的参编单位或CQC的签约实验室得1分，此项满分3分。（需提供相关证明） |
| 二、投标方具有检测经历且连续五年及以上的得3分；三年（含）以上五年以下的得2分；一年（含）以上三年以下的得1分。此项满分3分（需提供相关证明） |
| 三、项目经理的学历、资质：全日制工学本科学历得1分；获得工程师证书得1分。项目经理主导过机房建设咨询类项目的每个得1分，最多可提供6个案例；此项满分8分（**项目经理人选需在标书中明确**，证明材料：1、项目经理身份证、社保证明、认证证书等，复印件应加盖公章；2、业绩提供合同复印件并加盖公章，**如合同中无法体现评分要素，须同时提供建设单位证明。**） |
| 四、主要实施人员具备的相关职称证书、执业资格证（如工程师证、电工证、安全员证，质检员证等），实施团队成员获得以上任何一个证书的得1分，满分3分。证明材料：提供加盖公章的资质证书复印件。 |
| 服务与技术 | 23 | 五、近5年（从2019年1月1日）投标单位机房建设全过程咨询案例（其他类型案例自行剔除），金融行业案例每个案例2分，非金融案例每个得1.5分，最多提供3个案例。此项满分6分。（合同加盖公章，**如合同中无法体现评分要素，须同时提供建设单位证明。**） |
| 六、近5年（从2019年1月1日）投标单位协助委托人CQC等级B级认证以上的（含B级）成功案例（须提供合同扫描和相关证明并加盖公章），每个案例得1分，此项满分3分。 |
| 七、参与本行前期准备工作，包括方案支持、实地考察、建议意见等，根据支持程度和质量进行打分，此项满分4分。 |
| 八、投标方服务方案和技术方案：方案思路清晰、分析全面、透彻、重点突出得8-10分，基本满足规范要求得5-7分，方案基本完整的1-4分。此项满分10分。（投标方现场讲解，技术评委现场打分） |

附件7： **技术评分招标单位登记表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 分值（分） | 各项分值 | 证明材料页码段 | 备注 |
| 资质和实施能力 | 17 | 一、 |  |  |
| 二、 |  |  |
| 三、 |  |  |
| 四、 |  |  |
| 服务与技术 | 23 | 五、 |  |  |
| 六、 |  |  |
| 七、*（甲方输入）* |  |  |
| 八、*（甲方输入）* |  |  |

附件8：

|  |
| --- |
| **标书符合指引** |
| 序号 | 投标要求 | 是否符合 | 标书页 |
| 1 | 注册资金不少于500万元 |  |  |
| 2 | 各类资质证明文件 |  |  |
| 3 | 近三年内无重大违规证明 |  |  |
| 4 | 保证3小时内抵达本行现场提供技术支持 |  |  |
| 5 | 公司章程（最新） |  |  |
| 6 | 营业执照复印件 |  |  |
| 7 | 法定代表人身份证复印件 |  |  |
| 8 | 法定代表人授权委托书 |  |  |
| 9 | 投标人身份证复印件 |  |  |
| 10 | 投标承诺书 |  |  |
| 11 | 项目经理履职承诺书 |  |  |
| 12 | 本项目的主要人员组成表 |  |  |
| 13 | 技术评分招标单位登记表 |  |  |
| 14 | 投标报价表 |  |  |